**Оценка исполнения мероприятий КЦП "Архитектура и градостроительство Сут-Хольского кожууна на 2017-2020 годы"**

**Сут-Хольского кожууна на 31.12.2020 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный  исполнитель  разработчик  программы | наименование КЦП | наименование мероприятий по пунктам | первоначальный бюджет 2020г.  (руб.) | уточненный бюджет 2020г. | исполнено на 01.10.2020 г. | % исполняя | оценка  исполнения мероприятий по пунктам | неисполненный остаток |
| 1. | Администрация  кожууна | «Архитектура и градостроительство Сут-Хольского кожууна на 2017-2020 годы " | п. 1. Разработка сметной стоимости строительства капитальных и некапитальных объектов (привязка ПСД повторного применения) | 154 300 | 154 300 | 115300 | 100 | Распоряжение от 02.06.20 г. № 226-р (ПСД для ликвидации несанкционированных свалок); Расп. от 12.03.20 г. № 95-р (ПСД Служебное жилье); Расп. от 10.02.20 г. № 43-р (ПСД Зона отдыха); Расп. от 22.04.20 г. № 162 (ПСД спортивная площадка для СПС) | 0 |
|  |  |  | п. 3. Разработка градостроительных планов | 57 000 | 57 000 | 57000 | 100 | Расп. от 07.06.20 г. № 248-р (ГПЗУ скотомогильников), Расп. от 14.05.20 г. № 190-р (ГПЗУ домов для детей-сирот, служебное жилье); ГПЗУ ФАП | 0 |
|  |  |  | 6. Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки с. Суг-Аксы | 299 000 | 299 000 | 89700 | 30 | Расп. от 17.02.20 г. № 54-р (30 % аванс коррректировка Генплана и ПЗЗ) | 209300 |
|  |  |  | 7. Установление границ территориальных зон Сут-Хольского кожууна (сельские поселения | 299 990 | 299 990 | 267850 | 89,2 |  | 32140 |
|  |  |  | 8. Границы населенных пунктов Сут-Хольского кожууна | 299 990 | 299 990 | 267850 | 89,2 | подготовлено распоряжение от 25.09.2020 г. № 358 на сумму 299 990 рублей | 32140 |
|  |  |  | 9.Технологическое присоединение к электрическим сетям жилых домов и объектам социального значения | 152 720 | 152 716,27 | 393360,61 | 257,5 | Распоряжение от 15.07.2020 г. № 279 (технические условия Служебного жилья для руководителя); Расп. от 15.07.2020 г. № 279 (технические условия Служебного жилья для врачей); Расп. от 06.07.20 г. № 267 (техусловие нежилого помещения - гаража); Расп. от 12.05.20 г. № 184-р (ФАП Алдан-Маадыр); Расп. от 13.05.20 Г. № 188-р (ФАП Ак-Даш), ФАП Бора-Тайга; Суг-Аксы Алдан-Маадырская, 93, Чылбак, 29, Шык, д. 2, Щык, 6 |  |
|  |  |  | 10. Бурение скважин на воду фельдшерско-акушерских пунктов | 221 400 | 221 400 | 36750 | 16,5 | Распоряжение от 06.07.2020 г. № 269, 06.07.2020 г. № 268-р, от 06.07.2020 г. № 270-р, от 06.07.2020 г. № 271-р, от 06.06.20 г. № 243-р; от 26.05.20 г. № 222-р; от 19.05. 20 г. № 212-р; от 19.05.20 г. № 213-р; от 19.05.20 г. № 214-р; от 13.05.20 г. № 189-р; | 184650 |
|  |  |  | 11. Определение границ прилегающих территорий | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100 | Распоряжение от 06.07.20 г № 270-р | 0 |
|  |  |  | 12. Установка интернет сервиса «Технокад Муниципалитет» | 27 500 | 27 500 | 0 | 0 | Распоряжение от 06.07.20 г № 270-р | 27 500 |
|  |  |  |  | 1 661 900 |  | 1377810,61 |  |  | 284089,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель председателя

администрации Сут-Хольского кожууна

по жизнеобеспечению Ондар А.Ш.