Приложение

Утверждено постановлением

Администрации Сут-Хольского кожууна

Республики Тыва от 16 ноября 2022 г № 429

Отчет о ходе реализации стратегии СЭР Сут-Хольского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период реализации | Исполнение |
| **1. Капитальное строительство** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта взрослой и детской поликлиникив с. Суг-Аксы | 2021г | **Выполнено**. Капитальный ремонтпо капитальному ремонту здания детской поликлиники ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ разработана сметная документация на сумму 18 млн. рублей, проведено электронный аукцион.Контракт заключено с ИП Монгуш В.К. В настоящее время ведутся ремонтные работы.Срок выполнения работ со дня заключения контракта 120 календарных дней. |
|  | Строительство нового здания станции скорой помощи в с. Суг-Аксы | 2030г | Не выполнено. Объект рассматривается на формирование бюджета на 2022 год. |
|  | Строительство банно-прачечного комплекса с. Суг-Аксы | 2021г | **На стадии выполнения**. КФХ Сарыглар Р. Х-Х получил гос.поддержку по линии министерство экономики по РТ, со стороны администрации кожууна выделено помещение по адресу с. Суг-Аксы ул. Чогаалчылар д.56. В настоящее время ведутся ремонтные работы. |
|  | Строительство школы на 176 мест в селе Ишкин | 2018 -2022г. | Исполнено. Данный объект рассматривается на формирование бюджета на 2023 год.В 2022 году планируется разработка ПСД в сумме 6 млн. рублей из республиканского бюджета по линии Министерство строительство по РТ. |
|  | Строительство сельского дома культуры на 80 мест в с. Кызыл-Тайга | 2022г. | **Исполнено.** В этом году начали строительство дом культуры в с. Кызыл-тайга в рамках губернаторского проекта «Сорунза» в настоящее время проделаны следующие работы:. Стены здания возведены до сейсмологического пояса (1 уровень) 2м80см. Опоры колоны установлены в зрительном зале в количестве 8 шт.Строительная бригада в количестве 8 строителей работают на объекте.Строительные материалы для возведения стены и кровли имеются. |
|  | Строительство сельского дома культуры на 80 мест в с. Кара-Чыраа | 2022 г. | **Срок не наступил.**. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, в план министерства культуры РТ строительство включено в 2022 году. |
|  | Строительство детского сада в с. Бора-Тайга | 2030 г. | **Срок не наступил.** Данная работа продолжается. |
|  | Строительство детского сада в.с. Кызыл-Тайга | 2030 г. | **Срок не наступил.** Данная работа продолжается. |
|  | Строительство школы на 825 мест в с. Суг-Аксы | 2030 г. | **Срок не наступил.** Данная работа продолжается. |
|  | Строительство школы на 275 мест в с. Алдан-Маадыр | 2030 г. | **Срок не наступил.** Данная работа продолжается. |
|  | Строительство школы на 275 мест в с. Бора-Тайга | 2030 г. | **Срок не наступил.** Данная работа продолжается. |
|  | Строительства современного торгового центра на территории старой столовой по ул. Чогаалчылар. | 2018-2023гг. | **Срок не наступил.** Уточняется вопрос с правообладателями земельных участков объект капитального строительства. |
| **2 Автодороги** | | | |
|  | На выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Чада-Суг-Аксы, участок км 22+350-км 26+110 | 2021 г. | **Выполнено.** Проведено электронный аукцион контракт заключено с ООО «Строй-Экспресс» из г. Чадана, в сумме 13 млн. рублей, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работы до 30 ноября 2021 году. |
|  | Асфальтирование автодороги Суг-Аксы – Алдан-Маадыр | 2023 г. | **На стадии выполнения.** Министерством экономики РТ проект асфальтирования автодороги включен в индивидуальный план развития Республики Тыва на 2025 год. |
|  | Асфальтирование автодороги Суг-Аксы – Ишкин | 2030г. | **Срок не наступил.** Министерство экономики РТ проект асфальтирования автодороги включено в индивидуальный план развития Республики Тыва на 2025 год. |
|  | Асфальтирование улицы ОндарЛопсанв с. Суг-Аксы | 2021г | **На стадии выполнения.** На ремонт проезжей части ул. Ондар Лопсан с. Суг-Аксы разработана сметная документация на сумму 5257,7 тыс. рублей, проведено электронный аукцион.Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника электронного аукциона.На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключено с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе –ООО «Строй-экспресс» от 30.08.21г. |
|  | Асфальтирование улицы Дажы-Намчалв с. Алдан-Маадыр | 2021г | **Выполнено.** На ремонт проезжей части ул. Дажы-Намчал с. Алдан-Маадыр разработана сметная документация на сумму 5855,0тыс. рублей, проведено электронный аукцион.Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника электронного аукциона.На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключено с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе –ООО «Строй-экспресс» от 30.08.21г. |
| **3. Сельское хозяйство** | | | |
|  | Строительство зернохранилища на базе МУП «МТС Сут-Хольский» | 2022 г. | **На стадии выполнения.** Вместо МУП МТС Сут-Хольский данную работу продолжится СПК «Саян», в настоящее время разрабатывается бизнес-план, подготавливается полный пакет документов для участия в республиканском конкурсе. |
|  | Создание предприятия по переработке зерна полного цикла на базе «СПК Саян» | 2022 | **Не выполнено.** Вместо МУП МТС Сут-Хольский данная работа продолжается СПК «Саян», в настоящее время разрабатывается бизнес-план, подготавливается полный пакет документов для участия в республиканском конкурсе. |
|  | Создание зерноводческого хозяйства на базе МУП «МТС Сут-Хольский» | 2019-2023 гг. | **Не выполнено**. Вместо МУП МТС Сут-Хольский, в 2018 году СПК «Саян» принялучастие в конкурсе по линии Министерства экономики РТ и получил государственную поддержку в виде лизинга в пропорции 50% на 50%, на который приобретен комбайн «Вектор»на сумму около 6 млн. рублей. |
|  | Создание молочной фермы | 2019г. | **На стадии выполнения.** В конце2019 годасоздан СПОК «Первый», в 2020 году получил государственную поддержку в рамках в конкурсе «Агростартап». В настоящее время закуплены оборудования мини-цеха по переработке молока, остались подключение электроэнергия. |
|  | По созданию плантации для выращивания облепихи в с. Суг-Аксы | 2030г. | **Срок не наступил**. Инициатор по реализации проекта в настоящее время не выявлен. |
|  | 1. Реконструкция картофелехранилища Сут-Хольскогокожууна.  2. Реконструкция погребного помещения МБДОУ «Сайзанак» с. Суг-Аксы | 2030 г. | **Срок не наступил.** 1. Инициаторомявляется участник губернаторского проекта «Одно село - один продукт», глава КФХ -Монгуш Андрей Ачын-оолович. В 2018 году он участвовал в конкурсе МинсельхозаРТ, по итогам которого бизнес проект не получил государственную поддержку. В настоящее время проводится работа по определению участника для реконструкции картофелехранилища.  2. Определяется источник финансирования реконструкции. |
|  | Создания цеха по переработке шерсти и кожи | 2019-2030 | **Не выполнено**. На территории Сут-Хольского кожууна запланировано открытие мини-цеха по выделке шкур. В феврале текущего года определен участник проекта из числа заинтересованных граждан, им является индивидуальный предприниматель из сельского поселения сумона Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууны Монгуш Алдына Сарыг-ооловна. Производственное помещение имеется. Участникомбудут обеспечены электроэнергия, водоснабжение и водоотведение. Необходимо проведение проектно изыскательных работ, после которых разработать псди строительство. В то же время, необходимо включение в индивидуальный план развития Республики Тыва данного проекта, дать поскольку финансирования данного проекта силами муниципальных образований невозможно. |
| **4. Оросительсные системы** | | | |
|  | Ремонт-восстановительные работы головного сооружения Акской оросительной системы | 2020 г. | **На стадии выполнения**. Правоустанавливающие документы на земельный участок разработаны, подан иск в районный суд о признании объекта бесхозяйным, после которого будут приняты меры по оформлению объектов в собственностькожууна. |
|  | Ремонтно-восстановительные работы головного сооружения Чес-Булунской оросительной системы | 2023 г. | **На стадии выполнения.** Правоустанавливающие документы на земельный участок разработаны, подан иск в районный суд о признании объекта бесхозяйный, после которого будут приняты меры по оформлению объектов в собственности кожууна. |
|  | Расчистка магистрального канала Верхне-Ишкинской оросительной системы. | 2023г. | **Не выполнено.** Данная работа проведена 2018 году,СПК Сайзырал осуществлена вырубке кустарников и расчистка русла. |
|  | Ремонтно-восстановительные работы головного сооружения Кызыл-Хадынской оросительной системы | 2023г. | **Не выполнено**. Принимаются меры по правоустанавливающие документы на земельный участок. |
| **5. Защитные инженерные сооружения** | | | |
|  | Строительство защитной дамбы на р. Хемчик с. Алдан-Маадыр | 2024 г. | **На стадии выполнения.** Идут работы по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет. |
|  | Установка коллекторов и шлюз регуляторов для арыков с реконструкцией защитной дамбы с. Суг-Аксы. | 2030 | **Срок не наступил.** Ведутся работы по разработке ПСД по реконструкцию объектов. |
|  | Реконструкция защитной дамбы с. Суг-Аксы по установке коллекторов и шлюз регуляторов для арыков. | 2025 | **Срок не наступил..** Ведутся работы по разработке ПСД по реконструкцию объектов. |
|  | Строительство защитной дамбы на р. Хемчик с. Кара-Чыраа | 2025г. | **Срок не наступил.** По данному вопросу направлено письмо Министерство природных ресурсов и экологии РТ, в настоящее время ожидается ответ письма, ведется работа об определении источника финансирование по разработке ПСД. |
| **6. Промышленность** | | | |
|  | Создание цеха по переработке мяса в с. Кызыл-Тайга | 2023 г. | **На стадии выполнения.** Исполнителем проекта является глава КФХ ОндарАйдысАрбай-оолович. В 2017 году он проходил обучениев г. Новосибирске по данному направлению. |
|  | Открыть модульный цех по переработке (копчению) рыбы озера «Сут-Холь на территории с. Бора-Тайга. | 2023 г. | **Не выполнено.** Исполнитель проекта в настоящее время не выявлен. |
|  | Открытие хлебопекарня и кондитерских изделий с. Кызыл-Тайга | 2023 г. | **Не выполнено**. Исполнителем проекта является глава КФХ ОндарАйдысАрбай-оолович. В 2017 году он проходил обучение в г. Новосибирске по данному направлению. |
|  | Открытие хлебопекарня и кондитерских изделий с. Ак-Даш | 2022 г. | **Выполнено.** В 2018 году Глава КФХ ОоржакАйдынОмакович предприниматель связи с семейными обстоятельствами в настоящее время в кожууне не проживает. В данномсумоне отсутствуют пекарня, конкуренции нет, спрос не удовлетворяется. Администрациейкожууна выделено бесхозяйное здание в с. Ак-Даш. В настоящее время проводится работа по определению нового участника проекта. |
|  | Создания цеха по производству макаронных изделий | 2019-2030 | **Срок не наступил.** В настоящее время проводится работа по определению участника проекта. |
| **7. Связь** | | | |
|  | Организация доступа к сети интернет сумона Бора-Тайга на базе беспроводной технологий | 2018 г. | **Выполнено.** Утверждено распоряжение от 07 августа 2018 года 281-р " О выделении денежных средств для обеспечения софинансирования реализации проекта "Организация доступа к сети интернет сумона Бора-Тайга Сут-Хольскогокожууна на базе беспроводной технологии ". Выделено финансирование в сумме 60,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Развитие информационного общества и средств массовой коммуникации, информатизации Сут-Хольскогокожууна на 2018 год». Установлено следующие оборудование: КоммунаторZyxel, АнтеныRocket, SHDSL модем, сетевой фильтр,ИБП, антивендальный шкаф.В результате повышено качества и эффективности управления за счет широкого использования информационных ресурсов. |
|  | Организация доступа к сети интернет сумона Кызыл-Тайга на базе беспроводной технологий | 2019 г. | **Выполнено.** Утверждено распоряжение "О выделении денежных средств для обеспечения софинансирования реализации проекта "Организация доступа к сети интернет сумона Кызыл-Тайга Сут-Хольскогокожууна на базе беспроводной технологии ". Выделено финансирование в сумме 60,0 тыс. рублей. Установлено следующие оборудование: КоммунаторZyxel, АнтеныRocket, SHDSL модем, сетевой фильтр,ИБП, антивендальный шкаф.В результате повышено качества и эффективности управления за счет широкого использования информационных ресурсов. |
|  | Организация доступа к сети интернет сумона Алдан-Маадыр на базе беспроводной технологий |  | **Выполнено.** Разработан распоряжение "О выделении денежных средств для обеспечения софинансирования реализации проекта "Организация доступа к сети интернет сумона Алдан-МаадырСут-Хольскогокожууна на базе беспроводной технологии ". Выделено финансирование в сумме 60,0 тыс. рублей. Установкаследующие оборудование: КоммунаторZyxel, АнтеныRocket, SHDSL модем, сетевой фильтр,ИБП, антивендальный шкаф.В результате повышено качества и эффективности управления за счет широкого использования информационных ресурсов. |
|  | Организация доступа к сети интернет сумона Ишкин на базе беспроводной технологий | 2020-2021 г. | **На стадии выполнения.** Данная работа продолжается. |
| **8. Архитектура и строительство** | | | |
| 8.1 | Снос объекты начальные школы с.Суг-Аксы. | 2018-2030 | **Не выполнено.** Запланирован снос незавершенного строительства школы в с. Суг-Аксы и уборке территории от строительного мусора. |
| **9. Полезные ископаемые** | | | |
| 9.1 | Проведение поисковых работ на рудное золото в Алдан-Маадырском узле. | 2018-2019 | **Выполнено.** В 2018-2019 годах проведены и завершены изыскательные работы в Алдан-Маадырском узле. |